Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Комплекс производственных площадок по выращиванию индейки, газоснабжения, водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним в Узденском районе ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | август 2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | август – сентябрь 2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | август-сентябрь 2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | сентябрь- октябрь 2023 Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Прием обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС | 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления |
| Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС | в течение 5 рабочих дней со дня обращения общественности (при необходимости) |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | в соответствии с уведомлением о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС (при необходимости) |
| Оформление протокола собрания* | в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания |
| Оформление результатов общественных обсуждений | по завершению общественных обсуждений |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | по завершению общественных обсуждений (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | октябрь – ноябрь 2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | октябрь – ноябрь 2023 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности – ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Юридический / почтовый адрес: 222750, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 8, телефон/факс: (+375 1716) 2 18 18 / (+375 17) 555 31 98, электронная почта: dbpf@tut.by

Реализация проектных решений запланирована на свободных от застройки территориях, один из участков вблизи д.Паледи, второй – вблизи д.Новосады. Земельные участки общей площадью 219,7946 га отведены ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» для ведения товарного сельского хозяйства.

Целью реализации проекта является возведение птичников напольного содержания индюшат в возрасте от 0 до 42-дневного возраста и блоков зданий доращивания птицы от 42-х до 140…150 дней.

Для обеспечения заданной мощности предприятия предусмотрено проектирование и строительство двух зданий подращивания молодняка индеек и четырех моноблоков для доращивания птицы. Каждый моноблок состоит из трех зданий, предназначенных для доращивания самцов (2 здания) и самок (1 здание).

Предусмотрено строительство объекта в две очереди:

1 очередь: 1 здание подращивания индеек и 2 моноблока доращивания;

2 очередь: 1 здание подращивания индеек и 2 моноблока доращивания;

Посадочное поголовье птицы 1-й очереди составляет 81760 голов.

Общее посадочное поголовье отделения птичников (2 очереди) 163 520 голов.

Проектом предусмотрены:

-	прогрессивная система содержания птицы и ее интенсивное использование;

-	комплектование птицефермы генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем;

-	обеспечение птицы качественными кормами;

-	эффективное использование полезной площади помещений;

-	высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования;

-	непрерывность и ритмичность выпуска продукции;

-	высокоэффективная организация труда.

Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались, поскольку в районе размещения площадки расположен комплекс производственных площадок по выращиванию индейки (аг. Песочное Копыльского района) имеющий в своем составе биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, пометохранилище, цех убоя птицы, машинно-транспортный парк.

В качестве альтернативного варианта планируемой деятельности может быть принята «нулевая альтернатива» – отказ от реализации проектных решений.

Строительство дополнительных мощностей предприятия на другой территории будет обременено большими капитальными вложениями на возведение новых производственных и обслуживающих сооружений, а также выбором площадки и отводом земель под них.