ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году

| № п/п | Адрес объекта | Виды работ |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  | Сроки выполнения работ |  |  |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона |  | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 ул. Первомайская в д. Королево Узденского района Минской области | заменить оконные блоки лестничных клеток на соответствующие теплотехническим требованиям и требованиям ТНПА выполнить замену стяжки полов лестничных клеток и междуэтажных площадок выполнить ремонт ступеней междуэтажных лестничных маршей замена трубопроводов систем водопровода и канализации без изменения расчетных расходов проектируемые трубопроводы проложить по существующему следу взамен демонтируемых , замена водомерного узла, замена выпусков канализации до первого канализационного колодца на дворовой системе канализации предусмотреть промывку системы отопления жилых помещений и мест общего пользования, прочистку вентиляционных каналов заменить вводно-распределительное устройство с общедомовым учетом электроэнергии без изменения существующих мощностей жилого дома заменить этажные квартирные щиты с электрооборудованием заменить электрооборудование мест общего пользования (электропроводку, светильники) устройство систем заземления,молниезащиты и уравнивания потенциалов. |  |  | 6372,743 |  |  | апрель 2026 г. | июль 2026 г. |  |  | Узденский РИК |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 1/1 ул. Советская в д. Королево Узденского района Минской области | заменить оконные блоки лестничных клеток на соответствующие теплотехническим требованиям и требованиям ТНПА выполнить замену стяжки полов лестничных клеток и междуэтажных площадок выполнить ремонт ступеней междуэтажных лестничных маршей замена трубопроводов систем водопровода и канализации без изменения расчетных расходов проектируемые трубопроводы проложить по существующему следу взамен демонтируемых , замена водомерного узла, замена выпусков канализации до первого канализационного колодца на дворовой системе канализации предусмотреть промывку системы отопления жилых помещений и мест общего пользования, прочистку вентиляционных каналов заменить вводно-распределительное устройство с общедомовым учетом электроэнергии без изменения существующих мощностей жилого дома заменить этажные квартирные щиты с электрооборудованием заменить электрооборудование мест общего пользования (электропроводку, светильники) устройство систем заземления,молниезащиты и уравнивания потенциалов. |  |  | 431,793 |  |  | апрель 2026 г. | июль 2026 г. |  |  | Узденский РИК |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Советская г. Узда Минской области | заменить оконные блоки лестничных клеток на соответствующие теплотехническим требованиям и требованиям ТНПА выполнить замену стяжки полов лестничных клеток и междуэтажных площадок выполнить ремонт ступеней междуэтажных лестничных маршей замена трубопроводов систем водопровода и канализации без изменения расчетных расходов проектируемые трубопроводы проложить по существующему следу взамен демонтируемых , замена водомерного узла, замена выпусков канализации до первого канализационного колодца на дворовой системе канализации предусмотреть промывку системы отопления жилых помещений и мест общего пользования, прочистку вентиляционных каналов заменить вводно-распределительное устройство с общедомовым учетом электроэнергии без изменения существующих мощностей жилого дома заменить этажные квартирные щиты с электрооборудованием заменить электрооборудование мест общего пользования (электропроводку, светильники) устройство систем заземления,молниезащиты и уравнивания потенциалов. |  |  | 1 708,408 |  |  | апрель 2026 г. | август 2026 г. |  |  | Узденский РИК |  | "Минскоблдорстрой" |
| 2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аг.Хотляны, ул.Центральная, 2 | Ремонт кровли |  |  | 15 402,59 |  | Апрель 2026 |  |  | Апрель 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  | РУП «Узденское ЖКХ» |
| 2 | г.Узда, ул.Советская, 21 | Ремонт кровли |  |  | 9 573,41 |  | Май 2026 |  |  | Май 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  | РУП «Узденское ЖКХ» |
| 3 | д. Королево, ул. Парковая, 8 | Ремонт кровли |  |  | 7 892,26 |  | Июль 2026 |  |  | Июль 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  | РУП «Узденское ЖКХ» |
| 4 | д. Королево, ул. Советская, 12 | Ремонт кровли |  |  | 3 761,34 |  | Июль 2026 |  |  | Июль 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  | РУП «Узденское ЖКХ» |
| 5 | д. Королево, ул. Советская, 14 | Ремонт кровли |  |  | 3 741,38 |  | Август 2026 |  |  | Август 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  | РУП «Узденское ЖКХ» |
| 6 | д. Королево, ул. Школьная, 2 | Ремонт кровли |  |  | 6 348,04 |  | Апрель 2026 |  |  | Апрель 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  | РУП «Узденское ЖКХ» |
| 3. Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Садовая д. Кухтичи Узденского района | Устройство а/б покрытия |  |  | 181,500 |  | Май 2026 |  | Май 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Вишневая д. Кухтичи Узденского района | Устройство а/б покрытия |  |  | 65,250 |  | Май 2026 |  | Май 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по пер. Садовый д. Кухтичи Узденского района | Устройство а/б покрытия |  |  | 40,000 |  | Май 2026 |  | Май 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Зеленая д. Кухтичи Узденского района | Устройство а/б покрытия |  |  | 31,750 |  | Июнь 2026 |  | Июнь 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Новая д. Теплень Узденского района | Устройство а/б покрытия |  |  | 136,350 |  | Июнь 2026 |  | Июнь 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Зеленая д. Володьки Узденского района | Устройство а/б покрытия |  |  | 75,600 |  | Июнь 2026 |  | Июнь 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Колхозная г. Узда | Устройство а/б покрытия |  |  | 369,000 |  | Июнь 2026 |  | Июнь 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 8 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Школьная г. Узда | Устройство а/б покрытия |  |  | 72,000 |  | Июль 2026 |  | Июль 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 9 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Астрауха г. Узда | Устройство а/б покрытия |  |  | 75,900 |  | Июль 2026 |  | Июль 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 10 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. К.Крапивы г. Узда | Устройство а/б покрытия |  |  | 178,500 |  | Июль 2026 |  | Июль 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 11 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Набережная г. Узда | Устройство а/б покрытия |  |  | 156,250 |  | Август 2026 |  | Август 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 12 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Восточная г. Узда | Устройство а/б покрытия |  |  | 81,250 |  | Август 2026 |  | Август 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 13 | Текущий ремонт улично-дорожной сети по ул. Первомайская г. Узда | Устройство а/б покрытия |  |  | 415,000 |  | Август 2026 |  | Август 2026 |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Королево, ул. Советская 7,9,11 | благоустройство придомовой территории |  | 150,000 |  |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | РУП «Узденское ЖКХ» |  |  |  |
| 5. Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей водопроводных сетей в Королево Узденского района по ул. Полевая и Садовая | Замена сетей водоснабжения с применением современных материалов | 31,8 |  |  | 2 квартал 2026 |  |  | 3 квартал 2026 |  |  |  | КУП «Слуцкводоканал» | КУП «Слуцкводоканал» |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Первомайской в г.Узда | Замена сетей водоснабжения с применением современных материалов | 745,851 |  |  | 2 квартал 2026 |  |  | 3 квартал 2026 |  |  |  | КУП «Слуцкводоканал» |  |
| 3 | Замена участка коллектора в г. Узда по бульвару Дзержинского | Замена сетей водоотведения с применением современных материалов | 3,3 |  |  | 2 квартал 2026 |  |  | 2 квартал 2026 |  |  |  | КУП «Слуцкводоканал» | КУП «Слуцкводоканал» |
| 4 | Замена канализационных сетей в г. Узда по ул. Советская | Замена сетей водоотведения с применением современных материалов | 2,1 |  |  | 2 квартал 2026 |  |  | 2 квартал 2026 |  |  |  | КУП «Слуцкводоканал» | КУП «Слуцкводоканал» |